סיכון ביטחון מדינת ישראל
מכתב רשמי להנהלה הבכירה ולכל הגורמים והשותפים המעורבים / בעלי העניין

מאת: מיכאל ז’אק, מהנדס תוכנה, מפעל מל״ט, התעשייה האווירית לישראל (תע״א)
אל: הנהלה בכירה וכל הגורמים והשותפים המעורבים / בעלי העניין
נושא: נדרשות פעולות ניהוליות ומשאבים מיידיים להשלמת שדרוג ה-GVDM ולבדיקה ולסיום פרויקט  Block Sensor

אני מועסק כמהנדס תוכנה במפעל מל"ט בתעשייה האווירית לישראל מזה למעלה מ-10 שנים.

בשבוע שעבר נודע לי כי אינני נדרש עוד לעבוד על שני פרויקטים שאותם הובלתי במהלך השנתיים האחרונות:

Ground-Video-Data-Multiplexer (GVDM)

Block Sensor

שני הפרויקטים עדיין מחייבים עבודה, ולהלן הסיבה לכך.

מכתב זה נועד לתעד את המצב הנוכחי, את ההשלכות התפעוליות המוחשיות, ואת הצעדים המיידיים הנדרשים על מנת להבטיח שהפרויקטים יושלמו במועד, באופן מקצועי, ובמסגרת אחריותיות ברורה.

Ground-Video-Data-Multiplexer (GVDM)

תיאור פרויקט ברמה גבוהה

ה-Ground Video-Data Multiplexer (GVDM) הוא מערכת זמן-אמת מתקדמת המאפשרת תקשורת אתרנט דו-כיוונית בין ה-Advanced Ground Control Station (AGCS) לבין ה-Interface Video-Data Multiplexer (IVDM) . המערכת פועלת על גבי מחשב ייעודי עם מערכת הפעלה Windows 11 ותוכנת זמן-האמת של ה-GVDM מנהלת ביעילות סוגי הודעות שונים, לרבות פקודות, דוחות, ובעיקר נתונים בזמן-אמת המוחלפים בין ה- AGCS ו- IVDM. מערכת משמשת כמתווך בין שתי ישויות תקשורת נפרדות בשתי רשתות. יישום ה-GVDM  הוא מערכת זמן-אמת עם דרישות ביצועים גבוהות במיוחד, ונמצא כיום בשימוש חיל האוויר הישראלי.

מצב נוכחי

ה-GVDM נמצא כיום בשימוש חיל האוויר הישראלי בבסיס חצור. לאחר תקופת הפעלה משמעותית בסביבה מבצעית אמיתית, התברר כי נדרש שדרוג קטן למוצר ה-GVDM עקב תצורות מסוימות בציוד ה-AGCS בחצור.

ביום 22 בדצמבר 2025 נסעתי לבסיס חצור ברכב הפרטי שלי וללא תקציב שהוקצה לכך (כלומר ללא הזמנת עבודה / פק״ע), שם נפגשתי עם קצין חיל האוויר, יונתן תורג׳מן (054-703-4143), וזיהיתי במהירות את הבעיה.

אין שום תקלה בפונקציונליות של תוכנת ה-GVDM אולם, היא עולה לפני שה-AGCS מסיים את תהליך ההפעלה לאחר איפוס תחנה ולכן אינה עולה באופן תקין ונדרש איפוס נוסף בכל מחשב שמריץ את יישום ה-GVDM. דבר זה לא ניתן היה לצפות בשלב פיתוח המוצר.

יצרתי קשר מיידית עם אדיר אלון (052-423-0936) ועם עמיחי גלבר (052-609-3521), עדכנתי אותם בבעיה והצעתי פתרון. לאחר מכן, עקב המחויבות המתמשכת שלי לפרויקט נוסף, כלומר Block Sensor  ביקשתי מהם להנפיק לי פק״ע כדי שאוכל לשדרג באופן רשמי את תוכנת ה-GVDM ולתקן את התקלה.

לאחר שנאמר לי כי יוקצו לי 30 שעות פק״ע, אך לפני שקיבלתי אותה בפועל, התחלתי בעבודת השדרוג של תוכנתה-GVDM  למעשה החל מ-4 בינואר 2026.

סטטוס והצורך המיידי

- העבודה הנדרשת היא שדרוג ולא פיתוח מחדש.

- הבעיה זוהתה בשטח, באתר הלקוח, במהלך שימוש מבצעי.

- הפתרון כבר זוהה במהירות בשטח והועבר לגורמים הרלוונטיים בתוך הארגון.

- עבודת השדרוג החלה בתום-לב ב-4 בינואר 2026, על בסיס הכוונה המוצהרת להנפיק 30 שעות פק״ע.

Block Sensor

תיאור פרויקט ברמה גבוהה

יצירה והחלה של טבלת ניתוב (routing table) הממפה מתחים שסופקו על ידיה-Host  אל יציאות כרטיס אנלוגי AO332 בהתבסס על בחירות דיגיטליות בזמן-אמת המתקבלות מהכרטיס דיגיטלי הDIO403. היישום רץ על גבי בקר PAC (Programmable Auto Controller) של חברת United Electronics Industries (UEI), עם מערכת הפעלה Linux משובצת. זוהי מערכת זמן-אמת בעלת דרישות ביצועים גבוהות במיוחד.

פרויקט Block Sensor מיועד לשימוש במעבדה הדיגיטלית במפעל מל"ט, התעשייה האווירית לישראל.

עבודה שבוצעה עד כה

אני עובד על פרויקט Block Sensor במהלך החודשים האחרונים.

תחילה פיתחתי יישום UEI Drivers נפרד עבור כרטיסי החומרה ה-DIO403 וה-AO332 כפי שהתבקש על ידי המנהלים הישירים שלי, ראובן שאולוב (053-337-8080) וגיל בן עמי (052-366-332). יישום ה- UEI Drivers עובד היטב בסביבת הבדיקות שלי, אך טרם נבדק במעבדה הדיגיטלית.

בהמשך אספתי דרישות, הכנתי מסמך הגדרות, הגשתי אותו למנהלים שלי, קיבלתי את אישורם, ופיתחתי את יישום ה-Block Sensor.

הגרסה הראשונה של יישום Block Sensor מוכנה מזה כחודש, אך בשל היעדר ציוד בדיקה, לא עלה בידי לבדוק אותה עד כה.

למרות בקשותיי הרבות במהלך החודשים האחרונים לספק לי את ציוד הבדיקה הנדרש, הכולל שמונה כבלים שיש לחבר ליציאות כרטיס ה-AO332 לא סופקו לי הכבלים עד היום!

הסלמה ופגישות

ביום 15 בדצמבר 2025, מיואש ומזועזע מן היחס, פניתי בחוסר רצון אל ראש מינהל שלי עידו לברון (054-998-4427) בבקשת סיוע לקידום הדברים, משום שהמנהלים הישירים שלי לא סיפקו לי את הכלים הנדרשים להמשך העבודה על ה-Bock Sensor.

ביום 23 בדצמבר 2025, סוף-סוף קיימנו פגישה עם עידו לברון, גיל בן עמי, ראובן שאולוב ואנוכי. הצגתי את חששותיי, ודנו בצעדים הבאים.

עד היום אין ברשותי את ציוד הבדיקה הנדרש!

יתרה מכך, אף אחד ממנהליי הישירים אינו יודע כיצד נראית עבודתי, למרות בקשותיי הרבות להיפגש איתי במשרדי כדי שאוכל להציג להם זאת. אני עובד על פרויקט זה לבדי, בבידוד מוחלט.

הזמנת עבודה ומגבלות שהועברו אליי

ביום 6 בינואר 2026 נודע לי כי הונפקה לי הזמנת עבודה של פק"ע בטלה – אבטלה מפעל הנדסה וכי נדרש ממני להתייצב לעבודה בין השעות 07:00 ל-16:00 כדי לקבל שכר.

בנוסף, ביום 14 בינואר 2026 המנהלים הישירים שלי אסרו עליי במפורש להשתמש בהזמנת העבודה של ה-GVDM  שהונפקה לי על ידי עמיחי גלבר כדי להשלים את שדרוג התוכנה.

מצב נוכחי והשלכות

יש לי שני פרויקטים לא גמורים. שדרוג ה-GVDM  דורש עבודה נוספת. אני כמעט סיימתי.

השקעתי מאמץ רב בפיתוח שני הפרויקטים הללו, אשר משתמשים בטכנולוגיות שונות לחלוטין, ומסיבה כלשהי אינני מורשה להשלים אותם.

הגרסה הראשונה של יישום Block Sensor מוכנה, אך לא הצלחתי לבדוק אותה עדיין בשל היעדר ציוד בדיקה (שמונה כבלים פשוטים). ייתכן שיש בה פגמים ותידרש בהמשך עבודה נוספת, דבר שאוכל לדעת רק לאחר ביצוע בדיקות.

אף שפרויקט Block Sensor עדיין נמצא בפיתוח, הוא נעצר ממש לקראת סופו.

עם זאת, פרויקט ה-GVDM הושלם לפני זמן רב וכעת נדרש רק שדרוג כדי להבטיח שהוא יפעל כראוי באתר הלקוח. מאחר שהלקוח הוא חיל האוויר הישראלי, אי-ביצוע שדרוג ה-GVDM באופן מקצועי ובזמן, בהתאם לדרישות השטח של הלקוח, עלול לפגוע בביטחון מדינת ישראל - במיוחד בתקופה שבה מדינת ישראל נלחמת על קיומה בשבע חזיתות שונות.

לומר שאני בהלם - זה לא לומר כלום.

מצורפים מכתבי המלצה המתייחסים להשלמת פרויקט הGVDM לעיונכם. אני ממליץ בחום לקרוא אותם.

פעולות נדרשות להשלמה, אחריותיות ומסירה

כדי לפתור מצב זה באופן מקצועי וכדי להגן על הארגון ועל הלקוח, אני מבקש את הפעולות המיידיות הבאות:

- אישור מידי להשלמת שדרוג ה-GVDM

  - לאפשר לי להמשיך ולהשלים את עבודת השדרוג הקשורה לבעיה שזוהתה בשטח בחצור.

  - לוודא כי הזמנת העבודה (פק״ע) עבור ה-GVDM  תקפה למטרה זו וכי מותר לי להשתמש בה בהתאם.

- אספקה מיידית של ציוד הבדיקה לפרויקט ה-Block Sensor

  - לספק ללא דיחוי נוסף את ציוד הבדיקה הנדרש, ובפרט: שמונה כבלים שיש לחבר ליציאות כרטיס ה-AO332.

  - לאשר את המיקום, הזמינות ולוח הזמנים של משאבי המעבדה הדיגיטלית הנדרשים לבדיקות.

- פגישת סקירה טכנית / חשיפת עבודה מיידית במשרדי

  - לקבוע פגישה במשרדי שבה אוכל להציג:

    - את יישום ה- UEI Drivers  עבור כרטיסים DIO403 ו-AO332.

    - את יישום ה- Block Sensor הגרסה הראשונה הנוכחית.

    - את העבודה שנותרה להשלמת ולידציה סופית ואינטגרציה.

  - הדבר נדרש משום שכאמור לעיל, אף אחד ממנהליי הישירים אינו יודע כיצד נראית עבודתי, למרות בקשותיי הרבות להביע התעניינות בה.

- הבהרת אחריות, קווי דיווח וסטטוס הזמנות עבודה

  - לספק הנחיה כתובה וברורה בנוגע ל:

    - מי אחראי למסירה הסופית של כל פרויקט

    - מהו לוח הזמנים הצפוי

    - האם אני נדרש להשלים את העבודה, ואם לא - מי נכנס לנעלי התפקיד (וכיצד יתבצע תהליך העברת הידע)

  - להבהיר את הכוונה והמשמעות המעשית של השמת פק"ע בטלה בהקשר של שני פרויקטים פעילים שטרם הושלמו.

נספחים

- מכתבי המלצה הנוגעים להשלמת פרויקט ה-GVDM מצורפים לעיונכם.

בכבוד רב,
מיכאל ז’אק